生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项目名称：柳州丰万物资贸易有限公司石碑坪古木石灰岩矿年产 200 万吨项目（基建期）

项目编号：2020-450212-10-03-059043

建设地点：柳州市柳北区

验收单位：柳州丰万物资贸易有限公司

2021  年 11月1 日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

| 项目名称 | 柳州丰万物资贸易有限公司石碑坪古木石灰岩矿年产 200 万吨项目（基建期） | 行业 类别 | 采矿工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 （或主要投资方） | 柳州丰万物资贸易有限公司 | 项目 性质 | 扩建工程 |
| 水土保持方案批复机关、文号及时间 | 柳州市北部生态新区行政审批局，2021 年 8月5日，北审批市政水保〔2021〕11号 |  |  |
| 水土保持方案变更批复机关、文号及时间 | \ |  |  |
| 水土保持初步设计批复机关、文号及时间 | \ |  |  |
| 项目建设起止时间 | 2021年1月开工，至2021年10月完工 |  |  |
| 水土保持方案编制单位 | 广西南宁宏海工程咨询有限公司 |  |  |
| 初步设计单位 | \ |  |  |
| 水土保持监测单位 | 广西南宁宏海工程咨询有限公司 |  |  |
| 水土保持施工单位 | \ |  |  |
| 水土保持监理单位 | \ |  |  |
| 水土保持设施验收 报告编制单位 | 广西广蓝工程设计咨询有限公司 |  |  |

二、验收意见

根据桂水规范〔2020〕40号《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》及有关规定，柳州丰万物资贸易有限公司于2021年11月1日在柳州市主持召开了柳州丰万物资贸易有限公司石碑坪古木石灰岩矿年产 200 万吨项目（基建期）水土保持设施验收会议。参加会议的有建设单位柳州丰万物资贸易有限公司，水保方案编制单位广西南宁宏海工程咨询有限公司，验收报告编制单位广西广蓝工程设计咨询有限公司及水保监测单位广西南宁宏海工程咨询有限公司等各参建单位的代表和专家共4人，会议成立了验收组（名单附后）。 验收组及与会代表检查了工程现场，查阅了技术资料，听取了建设单位、验收单位和监测单位关于水土保持设施验收情况和水土保持监测总结报告的汇报，经质询、讨论，形成了柳州丰万物资贸易有限公司石碑坪古木石灰岩矿年产 200 万吨项目（基建期）水土保持设施验收意见。 （一）项目概况 柳州丰万物资贸易有限公司石碑坪古木石灰岩矿年产 200 万吨项目位于柳州市柳北区石碑坪镇古木村西北约 1.7km处，距离石碑坪镇约 2.5km，至柳州市约 35km。 根据项目建设内容，本工程由采矿场区、矿山道路区、办公生活区与加工堆料场等组成。本工程总占地面积7.10hm2，其中临时占地7.10hm2。工程建设过程中实际产生的挖土方10.82万m3（矿石包含9.54万m3）填土方1.28万m3，土方全部回填至加工堆料区，9.54万m3矿石方全部加工后外销，未产生永久弃土。 工程于2021年1月开工，2021年10月完工，工期共11个月。工程实际总投资11084.46万元，土建投资2627.74万元。 （二）水土保持方案批复情况（含变更） 2021年8月5日，项目获得柳州市北部生态新区行政审批局关于《柳州丰万物资贸易有限公司石碑坪古木石灰岩矿年产 200 万吨项目水土保持方案报告书行政许可决定书》（北审批市政水保〔2021〕11号）。 （三）水土保持初步设计或施工图设计情况 本项目水土保持初步设计与主体工程施工图设计合并完成。 （四）水土保持监测情况 2021年10月，建设单位委托广西南宁宏海工程咨询有限公司开展了水土保持监测工作，编制了《柳州丰万物资贸易有限公司石碑坪古木石灰岩矿年产 200 万吨项目（基建期）》。监测调查结果显示：水土流失防治责任范围面积7.10hm2；地表扰动区域面积7.10hm2；工程产生的挖土方10.82万m3（矿石包含9.54万m3）填土方1.28万m3，土方全部回填至加工堆料区，9.54万m3矿石方全部加工后外销，未产生永久弃土；治理后的平均土壤侵蚀模数为500t/（km2.a）。水土监测报告主要结论为：工程落实的水土保持防治措施较好地控制和减少了施工过程中的水土流失，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值。其中，水土流失总治理度为96.86%，土壤流失控制比达1.0，林草植被恢复率为96.77%，林草覆盖率为7.28%，渣土防护率与表土保护率不计列。 （五）验收报告编制情况和主要结论 经研究，柳州丰万物资贸易有限公司委托广西广蓝工程设计咨询有限公司开展柳州丰万物资贸易有限公司石碑坪古木石灰岩矿年产200万吨项目（基建期）水土保持设施验收技术服务工作。广西广蓝工程设计咨询有限公司组织水土保持、水利工程、生态、概算等专业人员组成了工作组，工作组抽查了水土保持设施及关键分部工程，检查了工程质量，核查了各项措施的工程量和质量，对水土流失防治责任范围内的水土流失现状、水土保持措施的功能和效果进行了评估，并提出了验收意见，主要意见为：建设单位编报了水土保持方案，开展了水土保持监测工作，水土保持法定程序基本完整；按照水土保持方案落实了水土保持措施，水土保持措施质量总体合格，水土保持设施运行基本正常；水土流失防治指标达到了方案设计目标值。水土保持后续管理维护责任落实。项目水土保持设施具备验收条件。 验收主要结论为：建设单位按照水土保持方案实施了水土保持防治措施。经施工单位自评、监理单位复核，水土保持措施质量总体合格。工程运行期间，水土保持设施由广西忻城天宇投资开发有限公司负责管理维护。 根据水土保持方案和工程实际情况，本工程实施落实了水土保持措施，形成了相对完善的水土流失防护体系。 （六）验收结论 综上所述，验收组认为：柳州丰万物资贸易有限公司石碑坪古木石灰岩矿年产200万吨项目（基建期）实施过程中落实了水土保持方案及方案批复的要求，基本完成了水土保持的防治任务，投资控制及使用合理，完成的水土保持设施质量总体合格，基本达到了国家水土保持法律法规及技术标准规定的验收条件，同意通过验收。 （七）后续管护要求 工程运营管理单位继续认真做好经常性的水土保持设施管护工作，明确人员和责任，确保水土保持设施完好并长期发挥作用，防止发生新的水土流失。