生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项 目 名 称 广西罗城县怀群镇剑江村河道整治工程

项 目 编 号

建 设 地 点  河池市罗城县

验 收   单  位  罗城县水利工程管理站

2020  年 6月 18 日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

| 项目名称 | 广西罗城县怀群镇剑江村河道整治工程 | 行业类别 | 水利、环境和公共设施管理业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 （或主要投资方） | 罗城县水利工程管理站 | 项目性质 | 新建工程 |
| 水土保持方案批复机关、文号及时间 | 广西壮族自治区水利厅，桂水水保函[2016]22号，2016年12月16日 |  |  |
| 水土保持方案变更批复机关、文号及时间 | \ |  |  |
| 水土保持初步设计批复机关、文号及时间 | \ |  |  |
| 项目建设起止时间 | 工程于 2016年 11月开工，2017年10月建设完成，总工期12个月。 |  |  |
| 水土保持方案编制单位 | 广西桂源工程咨询有限公司 |  |  |
| 水土保持监测单位 | 南宁赛伦沃特工程咨询有限公司 |  |  |
| 水土保持监理单位 | 河池金宇工程建设监理有限公司 |  |  |
| 水土保持设施验收 报告编制单位 | 广西广蓝工程咨询有限公司 |  |  |

二、验收意见

根据《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》及有关规定，罗城县水利工程管理站于2020年6月18日在河池市罗城县主持召开了广西罗城县怀群镇剑江村河道整治工程水土保持设施验收技术评估会议。参加会议的有广西壮族自治区环境保护科学研究院特邀专家，建设单位罗城县水利工程管理站，水保方案编制单位广西桂源工程咨询有限公司，评估单位及监测单位南宁赛伦沃特工程咨询有限公司等各参建单位的代表共5人，会议成立了验收组（名单附后）。 技术评估组及与会代表检查了工程现场，查阅了技术资料，听取了建设单位、评估单位和监测单位关于水土保持设施评估情况和水土保持监测总结报告的汇报，经质询、讨论，形成了广西罗城县怀群镇剑江村河道整治工程水土保持设施评估验收意见。 （一）项目概况 本项目位于罗城县怀群镇怀群河支流元蒙河元蒙村至干流剑江村之间地带，元蒙水坝至白碗桥及拉郎水坝至白旦桥下游河段。怀群镇距离县城51km。工程设施均位于镇区附近河段，沿河有公路通过，局部路段离河岸较远，至施工场地需修临时道路，施工场地内需要修临时道路。工程建设内容主要由主体工程区、施工便道区、临时堆土场区。 工程总用地面积4.97hm2，其中永久占地2.4hm2、临时占地2.57hm2。工程建设过程中实际土石方挖方总量为4.31万m3，填方4.31万m3，无借方，无弃方。 （二）水土保持方案批复情况 2016年12月16日，项目获得广西壮族自治区水利厅关于《关于广西罗城县怀群镇剑江村河道整治工程水土保持方案的批复》（报批稿）的批复函（桂水水保函[2016]22号）。 （三）水土保持监测情况 2020年3月，建设单位委托南宁赛伦沃特工程咨询有限公司开展了水土保持监测工作，编制了《水土保持监测总结报告》。监测报告主要结论为：工程落实的水土保持防治措施较好地控制和减少了施工过程中的水土流失，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值。其中，扰动土地整治率98.99%，水土流失总治理度为97.41%，土壤流失控制比达1.0，拦渣率达95%以上，林草植被恢复率为97.97%，林草覆盖率为29.18%。 （四）验收报告编制情况和主要结论 经业主委托，南宁赛伦沃特工程咨询有限公司承担本工程水土保持设施验收技术评估工作，为工程竣工验收提供技术依据。 技术评估主要结论为：建设单位按照水土保持方案实施了水土保持防治措施。经施工单位自评、监理单位复核，水土保持措施质量总体合格。工程运行期间，水土保持设施由罗城县水利工程管理站负责管理维护。 根据水土保持方案和工程实际情况，本工程实施落实了水土保持措施，形成了相对完善的水土流失防护体系。但目前仍存在以下问题： 1、部分裸露下边坡植被覆盖度较低，增加播撒草籽，后期需加强绿化管护，完善边坡的防护措施，周边修筑必要的排水措施。 （五）验收结论 综上所述，技术评估组认为：广西罗城县怀群镇剑江村河道整治工程基本完成了水土保持的防治任务，投资控制及使用合理，完成的水土保持设施质量总体合格，基本达到了国家水土保持法律法规及技术标准规定的验收条件，同意该项目水土保持设施通过验收。 （六）后续管护要求 工程运营管理单位继续认真做好经常性的水土保持设施管护工作，明确人员和责任，确保水土保持设施完好并长期发挥作用，防止发生新的水土流失。