生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项目名称：广西兴安县茄子塘建筑石料用灰岩矿项目

建设地点：桂林市兴安县

验收单位：兴安县坤乐矿业有限公司

2020  年 10 月15 日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

| 项目名称 | 广西兴安县茄子塘建筑石料用灰岩矿项目（建设期） | 行业 类别 | 采矿工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 （或主要投资方） | 兴安县坤乐矿业有限公司 | 项目 性质 | 新建工程 |
| 水土保持方案批复机关、文号及时间 | 兴安县水利局，兴水利水保审字[2019]8号，2019年8月5日 |  |  |
| 水土保持方案变更批复机关、文号及时间 | \ |  |  |
| 水土保持初步设计批复机关、文号及时间 | \ |  |  |
| 项目建设起止时间 | 工程于 2019年 6月开工，2020年5月建设完成，总工期12个月。 |  |  |
| 水土保持方案编制单位 | 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 |  |  |
| 水土保持监测单位 | 广西南宁宏海工程咨询有限公司 |  |  |
| 设计单位 | \ |  |  |
| 施工单位 | \ |  |  |
| 监理单位 | \ |  |  |
| 水土保持设施验收 报告编制单位 | 广西广蓝工程设计咨询有限公司 |  |  |

二、验收意见

根据《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》及有关规定，兴安县坤乐矿业有限公司于2020年10月15日在兴安县主持召开了兴安县广西兴安县茄子塘建筑石料用灰岩矿项目（建设期）水土保持设施验收会议。参加会议的有建设单位兴安县坤乐矿业有限公司，水保方案编制单位中国有色桂林矿产地质研究院有限公司，验收报告编制单位及水土保持监测单位广西南宁宏海工程咨询有限公司等各参建单位的代表和专家共5人，会议成立了验收组（名单附后）。 验收组及与会代表检查了工程现场，查阅了技术资料，听取了建设单位、验收单位和监测单位关于水土保持设施验收情况和水土保持监测总结报告的汇报，经质询、讨论，形成了兴安县广西兴安县茄子塘建筑石料用灰岩矿项目（建设期）水土保持设施验收意见。 （一）项目概况 广西兴安县茄子塘采石场建筑石料用灰岩矿位于兴安县县城 277°方向直距 2km处，隶属兴安县兴安镇管辖。矿区中心地理坐标：东经 110°38′33″，北纬 25°37′14″。根据项目建设内容，本工程由加工区、道路工程区、办公生活区以及施工辅助设施等内容。 工程实际占地面积为4.396hm2，其中临时占地面积4.396hm2；开挖土方量总计为0.23万m3，土石方回填总量为0.23万m3，未产生弃渣。 工程总投资4000万元，土建投资1000万元。工程于2019年6月开工，20206月完工，工期为12个月。 （二）水土保持方案批复情况（含变更） 2019年8月5日，项目获得兴安县水利局关于《关于兴安县广西兴安县茄子塘建筑石料用灰岩矿项目（建设期）水土保持方案》（报批稿）的批复函（兴水利水保审字[2019]8号）。 （三）水土保持初步设计或施工图设计情况 本项目水土保持初步设计与主体工程施工图设计合并完成。 （四）水土保持监测情况 2020年8月，建设单位委托广西南宁宏海工程咨询有限公司开展了水土保持监测工作，编制了《兴安县广西兴安县茄子塘建筑石料用灰岩矿项目（建设期）水土保持监测总结报告》。监测调查结果显示：水土流失防治责任范围面积3.53hm2；地表扰动区域面积 3.53hm2；工程总挖方量为0.23万m3，填方量为0.23万m3，未产生弃渣。治理后的平均土壤侵蚀模数为500t/（km2.a）。水土监测报告主要结论为：工程落实的水土保持防治措施较好地控制和减少了施工过程中的水土流失，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值。其中，扰动土地整治率99.72%，水土流失总治理度94.44%土壤流失控制比达1.0，本项目不计算林草植被恢复率，不计算林草覆盖率。 （五）验收报告编制情况和主要结论 2020年8月， 受委托广西南宁宏海工程咨询有限公司开展兴安县广西兴安县茄子塘建筑石料用灰岩矿项目（建设期）水土保持设施验收的技术验收工作，2020年9月编制完成《兴安县广西兴安县茄子塘建筑石料用灰岩矿项目（建设期）水土保持设施验收报告》。根据验收结果显示：本项目占地面积3.53hm2；水土流失防治责任范围面积3.53hm2；地表扰动区域面积 3.53hm2；工程总挖方量为0.23万m3，填方量为0.23万m3，未产生弃渣。项目实际完成水土保持投资142.33万元。本工程水土保持措施设计及布局总体合理，工程质量基本达到了设计标准，各项水土流失防治指标达到方案目标值，其中，扰动土地整治率99.72%，水土流失总治理度94.44%土壤流失控制比达1.0。 技术评估主要结论为：建设单位按照水土保持方案实施了水土保持防治措施。经施工单位自评、监理单位复核，水土保持措施质量总体合格。工程运行期间，水土保持设施由兴安县坤乐矿业有限公司负责管理维护。 根据水土保持方案和工程实际情况，本工程实施落实了水土保持措施，形成了相对完善的水土流失防护体系。 （六）验收结论 综上所述，技术评估组认为：兴安县广西兴安县茄子塘建筑石料用灰岩矿项目（建设期）基本完成了水土保持的防治任务，投资控制及使用合理，完成的水土保持设施质量总体合格，基本达到了国家水土保持法律法规及技术标准规定的验收条件，同意通过验收。 （七）后续管护要求 工程运营管理单位继续认真做好经常性的水土保持设施管护工作，明确人员和责任，确保水土保持设施完好并长期发挥作用，防止发生新的水土流失。

- 三、验收组成员签字表

| 分工 | 姓名 | 单 位 | 职务/职称 | 签字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组 长 | 张鸿钰 | 兴安县坤乐矿业有限公司 | 项目负责人 |  | 建设单位 |
| 成 员 | 李茂 | 广西水土保持学会 | 高级工程师 |  | 特邀专家 |
|  | 农承诚 | 广西广蓝工程设计咨询有限公司 | 工程师 |  | 验收报告编制单位 |
|  | 杨禄宝 | 广西南宁宏海工程质询有限公司 | 技术员 |  | 监测单位 |
|  | 潘月华 | 南宁赛伦沃特工程咨询有限公司 | 工程师 |  | 水土保持方案编制单位 |