生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项目名称：三江侗天宫景区项目

项目编号：2019-450226-50-03-010394

建设地点：三江侗族自治县

验收单位：广西南宁宏海工程咨询有限公司

2021  年 4月19 日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

| 项目名称 | 三江侗天宫景区项目 | 行业 类别 | 房地产 工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 （或主要投资方） | 三江县福达文旅有限公司 | 项目 性质 | 新建工程 |
| 水土保持方案批复机关、文号及时间 | 三江侗族自治县水利局，三水水保函[2019] 54号，2019年11月11日 |  |  |
| 水土保持方案变更批复机关、文号及时间 | \ |  |  |
| 水土保持初步设计批复机关、文号及时间 | \ |  |  |
| 项目建设起止时间 | 2019年4月开工，至2020年12月完工 |  |  |
| 施工单位 | 广西天马钢结构安装工程有限公司 |  |  |
| 监理单位 | 广西中竟达建设工程咨询有限公司 |  |  |
| 水土保持监测单位 | 南宁赛伦沃特工程咨询有限公司 |  |  |
| 水土保持方案编制单位 | 广西广蓝工程设计咨询有限公司 |  |  |
| 水土保持设施验收 报告编制单位 | 广西南宁宏海工程咨询有限公司 |  |  |

二、验收意见

根据《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》及有关规定，三江县福达文旅有限公司于2021年4月19日在三江侗天宫主持召开了三江侗天宫景区项目水土保持设施验收会议。参加会议的有建设单位三江县福达文旅有限公司，施工单位广西天马钢结构安装工程有限公司，监理单位广西中竟达建设工程咨询有限公司，水保方案编制单位广西广蓝工程设计咨询有限公司，验收报告编制单位广西南宁宏海工程咨询有限公司及水保监测单位南宁赛伦沃特工程咨询有限公司等各参建单位的代表和专家共7人，会议成立了验收组（名单附后）。 验收组及与会代表检查了工程现场，查阅了技术资料，听取了建设单位、验收单位和监测单位关于水土保持设施验收情况和水土保持监测总结报告的汇报，经质询、讨论，形成了三江侗天宫景区项目水土保持设施验收意见。 （一）项目概况 三江侗天宫景区项目位于三江侗族自治县古宜镇江峰街三江侗族博物馆旁。用地中心地理坐标为第一地块东经109°60'68.62"，北纬25°78'53.13"；第二地块东经109°60'68.73"，北纬25°78'56.27"。项目施工时可利用江峰南路进行运输。项目所在区域交通便利。 根据项目建设内容，本工程由建构筑物区、道路绿化区等组成。本工程总占地面积1.56hm2，其中永久占地1.56hm2，包括房建构筑物区、道路绿化区。工程建设过程中实际土石方挖方总量为1.48万m3，填方1.48万m3，无弃方。 工程于2019年4月开工，2020年12月完工，工期共21个月。工程实际总投资6000万元，土建投资4200万元。 （二）水土保持方案批复情况（含变更） 2019年11月11日，项目获得三江侗族自治县水利局关于《三江侗天宫景区项目水土保持方案》（报批稿）的批复（三水水保函[2019]54号）。 （三）水土保持初步设计或施工图设计情况 本项目水土保持初步设计与主体工程施工图设计合并完成。 （四）水土保持监测情况 2019年11月，建设单位委托南宁赛伦沃特工程咨询有限公司开展了水土保持监测工作，编制了《三江侗天宫景区项目水土保持监测总结报告》。监测调查结果显示：水土流失防治责任范围面积1.56hm2；地表扰动区域面积 1.56hm2；工程总挖方量为1.48万m3，填方量为1.48万m3，未产生永久弃渣；治理后的平均土壤侵蚀模数为500t/（km2.a）。水土监测报告主要结论为：工程落实的水土保持防治措施较好地控制和减少了施工过程中的水土流失，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值。其中，扰动土地整治率为99.36%，水土流失总治理度为97.73%，土壤流失控制比达1.0，拦渣率达95.00%，林草植被恢复率为97.44%，林草覆盖率为24.36%。 （五）验收报告编制情况和主要结论 经研究，三江县福达文旅有限公司委托广西南宁宏海工程咨询有限公司开展三江县福达文旅有限公司三江侗天宫项目水土保持设施验收技术服务工作。广西南宁宏海工程咨询有限公司组织水土保持、水利工程、生态、概算等专业人员组成了工作组，工作组抽查了水土保持设施及关键分部工程，检查了工程质量，核查了各项措施的工程量和质量，对水土流失防治责任范围内的水土流失现状、水土保持措施的功能和效果进行了评估，并提出了验收意见，主要意见为：建设单位编报了水土保持方案，开展了水土保持监测工作，水土保持法定程序基本完整；按照水土保持方案落实了水土保持措施，水土保持措施质量总体合格，水土保持设施运行基本正常；水土流失防治指标达到了方案设计目标值。水土保持后续管理维护责任落实。项目水土保持设施具备验收条件。 验收主要结论为：建设单位按照水土保持方案实施了水土保持防治措施。经施工单位自评、监理单位复核，水土保持措施质量总体合格。工程运行期间，水土保持设施由三江县福达文旅有限公司负责管理维护。 根据水土保持方案和工程实际情况，本工程实施落实了水土保持措施，形成了相对完善的水土流失防护体系。 （六）验收结论 综上所述，验收组认为：三江侗天宫景区项目实施过程中落实了水土保持方案及方案批复的要求，基本完成了水土保持的防治任务，投资控制及使用合理，完成的水土保持设施质量总体合格，基本达到了国家水土保持法律法规及技术标准规定的验收条件，同意通过验收。 （七）后续管护要求 工程运营管理单位继续认真做好经常性的水土保持设施管护工作，明确人员和责任，确保水土保持设施完好并长期发挥作用，防止发生新的水土流失。

- 三、验收组成员签字表

| 分工 | 姓名 | 单 位 | 职务/职称 | 签字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组 长 | 黎文南 | 三江县福达文旅有限公司 | 项目经理 |  | 建设单位 |
| 成 员 |  | 广西水土保持学会 | 高级工程师 |  | 特邀专家 |
|  | 农承诚 | 广西南宁宏海工程咨询有限公司 | 技术员 |  | 验收报告编制单位 |
|  | 杨禄宝 | 南宁赛伦沃特工程咨询有限公司 | 技术员 |  | 监测单位 |
|  | 阳文芳 | 广西中竟达建设工程咨询有限公司 | 总监 |  | 监理单位 |
|  | 潘月华 | 广西广蓝工程设计咨询有限公司 | 工程师 |  | 水土保持方案编制单位 |
|  | 李桥送 | 广西天马钢结构安装工程有限公司 | 项目经理 |  | 施工单位 |